卒業研究 進捗報告資料（７月）

テーマ２．Webサイトの制作　／　家族見守り型 電子お薬手帳Webアプリ「medi-watch」

鹿児島教育センター　　学籍番号 2370354　　西薗正彦

１．現在の状況

５月中間報告以降、使用技術を確定して試作品（プロトタイプ）の実装を進め、主要機能の実装まで完了した。動作確認は現在ユーザー登録まで実施済みであり、残る機能の動作確認は７月末から８月にかけて機能別に実施する。具体的な進捗は次のとおりである。

- 使用技術の確定：データベースはPostgreSQL（ツールとしてSupabaseを利用）、サーバはRenderを使用することに決定した。フロントエンドは検討していたReactを採用せず、画面数（６画面）に対する学習コストと構成の見通しを考慮して、標準のHTML／CSS／JavaScriptで実装する方針とした

- データベース設計・構築：PostgreSQL上に８テーブル（profiles・care_groups・care_group_members・medications・medication_schedules・medication_logs・push_subscriptions・notification_logs）を設計し、全テーブルにRLS（行レベルセキュリティ）を設定した

- 主要機能の実装完了：認証（Supabase Auth）、薬の手動登録・JAHISフォーマットQRコード読み取り、服薬スケジュール、毎分の定期処理によるリマインドと飲み忘れ検知（node-cron）、家族端末へのWeb Pushプッシュ通知、内向きカメラによる服薬映像の録画・保存（Supabase Storage）、音声案内（Web Speech API）、招待コードによるケアグループ機能

- 動作確認（一部）：ユーザー登録（患者・家族それぞれの役割での登録とログイン）の動作確認を完了した。その他の機能は実装済みであり、「薬登録→リマインド→服薬記録・録画→家族への通知→映像確認」の一連の動作確認は８月に機能別に実施する

- 改修対応：開発中に生じた不具合（Supabase接続モジュール移設に伴うrequireパスの不整合、見守り対象０件時のエラー表示、入力バリデーションの共通化）を解決し、依存関係図を改訂した

２．今後の計画

| 時期 | 予定 |
| --- | --- |
| ７月下旬〜８月上旬 | ローカル環境での機能別の動作確認（薬の登録、QRコード読み取り、服薬リマインド、プッシュ通知、映像記録、ケアグループ）と不具合の修正。JAHISテスト用QRコードの作成と読み取り検証 |
| ８月中旬 | 本番環境（Render＋Supabase）へのデプロイと本番動作確認。Android実機でのプッシュ通知・カメラ動作の検証（iOSは検証対象外とし、制約事項として論文に記載）。タイムゾーン（JST）処理の改善 |
| ８月下旬 | 第三者（家族等）による試用と操作性の評価、フィードバック反映。論文執筆（第５章 動作確認） |
| ９月上旬 | 論文執筆（第６章 考察と今後の課題・第７章 おわりに）、図表の整備、推敲 |
| ９月中旬〜下旬 | 論文完成・提出、発表準備 |

３．論文の構成（予定）

今回の中間報告では第１章から第４章（実装）まで、および参考文献を執筆済みである。第５章以降は動作確認の完了にあわせて執筆し、完成版に加える。

| 章 | 内容 |
| --- | --- |
| 第１章 はじめに | 研究の背景（高齢社会と服薬管理・家族見守りの課題）、研究の目的、本論文の構成 |
| 第２章 既存サービスの調査と課題 | 電子お薬手帳の現状、厚労省サービス一覧（実質３１サービス）の比較、本研究で提案する機能 |
| 第３章 システム設計 | システム概要と利用者（患者／家族・介護者）、機能要件、階層構成、使用技術の選定理由、データベース設計（８テーブル・RLS）、画面設計（６画面・UI/UX配慮） |
| 第４章 実装 | ディレクトリ構成、認証、薬登録（手入力・JAHIS QR）、服薬リマインダー（cron）、プッシュ通知（Web Push・VAPID・Service Worker）、服薬映像記録・音声案内、ケアグループ |
| 第５章 動作確認 | （８月の動作確認完了後に執筆）確認方法、機能別の確認結果、開発中に直面した問題と対処 |
| 第６章 考察と今後の課題 | （８月以降に執筆）ブラウザ標準技術による見守りの実現に関する考察、RLSによる多層防御、今後の課題 |
| 第７章 おわりに | （９月に執筆）まとめと謝辞 |
| 参考文献 | 厚労省資料、JAHIS仕様書、W3C／総務省ガイドライン、各技術の公式ドキュメント等 |

４．参考文献

[1] 厚生労働省「電子版お薬手帳サービス一覧（2025年12月1日現在）」 https://www.mhlw.go.jp/content/001257615.pdf

（参照 2026-07-25）

[2] 厚生労働省「電子版お薬手帳ガイドラインについて」（令和５年3月31日） https://www.mhlw.go.jp/content/001199653.pdf

（参照 2026-07-25）

[3] 厚生労働省「健康・医療 電子版お薬手帳」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/e-okusuritecho.html

（参照 2026-07-25）

[4] 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」

https://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/webaccessibility/guideline/

（参照 2026-07-25）

[5] MDN Web Docs「開発者向けのウェブ技術」Mozilla https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web

（参照 2026-07-25）

[6] W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2」

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

（参照 2026-07-25）

[7] 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）「JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書 Ver.2.6」（JAHIS技術文書24-104、２０２４年９月） https://www.jahis.jp/standard/detail/id=1124

（参照 2026-07-25）

[8] Supabase「Supabase Documentation」

https://supabase.com/docs

（参照 2026-07-25）

[9] Render「Render Documentation」

https://render.com/docs

（参照 2026-07-25）

[10] Express「Express - Node.js web application framework」

https://expressjs.com/

（参照 2026-07-25）

５．この作品を完成させるための作成環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 |
| エディタ | Visual Studio Code |
| フロントエンド言語 | HTML / CSS / JavaScript |
| バックエンド | Node.js / Express |
| データベース | PostgreSQL（ツール：Supabase） |
| 認証・ストレージ | Supabase Auth / Supabase Storage |
| サーバ（ホスティング） | Render |
| カメラ機能 | ブラウザの MediaDevices API / MediaRecorder API |
| 通知機能 | Web Push API（web-push・VAPID）＋ Service Worker |
| 音声案内 | Web Speech API |
| QRコード読み取り | jsQR（CDN） |
| 定期処理 | node-cron（毎分のリマインド・飲み忘れ検知） |
| バージョン管理 | Git / GitHub |
| デザイン確認 | Figma（画面設計・モックアップ作成） |