✅ 開発の進め方（推奨順序）

Phase 1：設計・環境構築（1〜2週間）

- Figmaで画面設計・モックアップ作成（UI/UX設計を先に固める）

- GitHubリポジトリ作成、VSCode環境整備

- Firebase or PostgreSQLの選定を確定（後述）

Phase 2：基本機能の実装（2〜3週間）

- フロントエンド基本画面の実装（ホーム・薬一覧・登録画面）

- Firebase Authentication でユーザー認証

- お薬情報の手動入力・保存・一覧表示

Phase 3：コア機能の実装（3〜4週間）

- JAHISフォーマットQRコード読み取り機能

- 服薬リマインダー（指定時間の音声通知）

- Web Push APIによる家族への通知機能

- MediaDevices APIによるカメラ起動・映像記録

Phase 4：仕上げ（1〜2週間）

- UI/UXの調整（高齢者対応）

- テスト・デバッグ

- 論文執筆・デモ準備